GZGKiM.3310-1/20.DZ	Załącznik nr 8

do SIWZ

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu ………

w Wągrowcu

pomiędzy:

Gminą Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661968498 - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec reprezentowaną przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Wągrowiec Zarządzeniem Nr 49/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. oraz upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Wągrowiec Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. , zwaną dalej „Zamawiającą”

a

……………………………………………. z siedzibą,

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:………………………..

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ………….. , NIP …………. , REGON ………….. , PESEL ………… / wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem……….. , NIP ………….. , REGON …………..

reprezentowanym przez:

………………….-………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwana dalej „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane obejmujące zamówienie pn.: „Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie” II ETAP, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II etap,

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wsi Łekno – II etap,

- Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno – II etap,

- Zakres robót, o których mowa w ustępie 1 obejmuje wykonanie:

- Część I:

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni A.

- Część II:

- zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni B,

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni D,

- zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z pompownią.

- Część III:

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- zadanie: „Budowa sieci wodociągowej  w części wsi Łekno” – II etap -  obszar zlewni pompowni E,

- zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno” – II etap - obszar zlewni pompowni E,

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno”– II etap – obszar zlewni pompowni C.

- Część IV:

- zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno” – II etap – obszar     zlewni pompowni F,

- zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno” – II etap - obszar zlewni pompowni F,

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni F,

- zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Łekno” -II etap -   obszar zlewni pompowni F.

- Zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną cześć umowy.

§ 2

  - Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy (zgłoszenie gotowości do odbioru):

- Część I, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1):

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap obszar zlewni pompowni A.

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: nie później niż 23 października 2020 r.

- Część II, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2):

- zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni B,

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni D,

- zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z pompownią.

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: nie później niż 23 października 2020 r.

- Część III, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3):

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- zadanie: „Budowa sieci wodociągowej  w części wsi Łekno” – II etap -  obszar zlewni pompowni E,

- zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno” – II etap - obszar zlewni pompowni E,

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno”– II etap – obszar zlewni pompowni C.

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: nie później niż 22 października 2021 r z zastrzeżeniem, że zgłoszenie do odbioru częściowego lub końcowego nie może nastąpić wcześniej niż 21 grudnia 2020 r. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót budowalnych zaplanowana jest na rok 2021.

Część IV, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4):

- zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno” – II etap – obszar     zlewni pompowni F,

- zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno” – II etap - obszar zlewni pompowni F,

- zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni  F,

- zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Łekno” -II etap -   obszar zlewni pompowni F.

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: nie później niż 21 października 2022 r., z zastrzeżeniem, że zgłoszenie do odbioru częściowego lub końcowego nie może nastąpić wcześniej niż  20 grudnia 2021 r. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót budowalnych zaplanowana jest na rok 2022.

  - Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, na       podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- odebrania placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2,

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ 
i obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami,

- zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami                 i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające 
w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy                w dniu odbioru końcowego,

- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas wykonywania robót,

- usuwania w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli powstały w wyłącznej winy Wykonawcy,

- posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej zakres przedmiotu umowy oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania umowy,

- poniesienia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz osób i mienia z tyt. szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o sytuacji na budowie, problemach, niezgodnościach z dokumentacją projektową, konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiarem itp.

- uczestniczenia w radach budowy organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego,

- przygotowania dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania, w związku z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych,

- podania, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy w wyznaczonym terminie,

- stałej współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy,

- w przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji technicznej, Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 5 dni od zawiadomienia o problemie, lub w terminie wspólnie uzgodnionym.

§ 5.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy,  w wysokości:

1) Część I, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni A, w tym łącznie:

- NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

- Część II, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2), w tym łącznie za wszystkie zadania:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

z tego:

a) zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni B:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

b) zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni D:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

c) zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z pompownią:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

- Część III, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), w tym łącznie za wszystkie zadania:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

z tego:

a) zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100

b) zadanie: „Budowa sieci wodociągowej  w części wsi Łekno” – II etap -  obszar zlewni pompowni E:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100

c) zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno” – II etap - obszar zlewni pompowni E:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

d) zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno”– II etap – obszar zlewni pompowni C:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

- Część IV, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4), w tym łącznie za wszystkie zadania:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

z tego:

a) zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno” – II etap – obszar     zlewni pompowni F:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

b) zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno” – II etap - obszar zlewni pompowni F:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

c) zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno” – II etap – obszar zlewni pompowni  F:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

c) zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Łekno” -II etap -   obszar zlewni pompowni F:

-  NETTO: ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  PODATEK VAT: ………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100)

-  BRUTTO ………………… zł  (słownie: ……………………………. 00/100).

  - Ostateczne rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych z oferty, a w przypadku ich braku wg cen zaproponowanych przez Wykonawcę skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o zastosowanych stawkach czynników produkcji w formularzu ofertowym, stosowane będą średnie stawki czynników produkcji z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia publikowane przez wydawnictwo ORGBUD – SERWIS.

  - Wymienione w ust. 2 zasady rozliczenia dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności.

  - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych albo robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Wykonawca wykona te roboty i rozliczy je wg cen ustalonych zgodnie z ust. 2.

  - Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.

  - Przewiduje się wystawienie faktur:

- dla Części I, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie cztery faktury, za w pełni wykonane i odebrane na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego roboty, w tym trzy faktury częściowe i jedną fakturę końcową po realizacji zadania. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- dla Części II, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie pięć faktur, za w pełni wykonane i odebrane na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego roboty, w tym cztery faktury częściowe i jedną fakturę końcową po realizacji zadania. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- dla Części III, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie pięć faktur, za w pełni wykonane i odebrane na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego roboty, w tym cztery faktury częściowe i jedną fakturę końcową po realizacji zadania. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- dla Części IV, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4) – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie sześć faktur, za w pełni wykonane i odebrane na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego roboty, w tym pięć faktur częściowych i jedną fakturę końcową po realizacji zadania. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą rozliczenia będą protokoły odbioru częściowego i końcowego robót podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

- Wystawienie faktur (częściowych i końcowych) musi być poprzedzone: wykonaniem kosztorysu powykonawczego za wykonany zakres prac, sporządzeniem aneksu do umowy uwzględniającego faktyczny zakres robót wykonanych oraz dokonaniem odbioru robót objętego fakturą.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz                     z protokołami odbioru robót (częściowymi i końcowymi).

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ………………………………..  w terminie do 30 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego – tj. dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego wraz  z protokołem odbioru.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 ust. 7 i ust. 8 pkt 1) i 2) umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowalnych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11, Zamawiający wstrzyma wypłatę  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 10 związany jest z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, w ramach której została zawarta niniejsza umowa i został zamieszczony na białej liście podatników VAT.

- Przed wystawieniem faktury, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o statusie podatnika podatku VAT.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 13 i ust. 14.

- W przypadku gdy zamawiający nie dokona terminowej płatności Wykonawcy z powodu podania przez Niego nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 13 i ust. 14, odsetki od nieterminowej zapłaty nie będą naliczane.

- Wszystkie płatności wymienione w umowie, a wskazane jako kwota „netto” zostaną powiększone o należny podatek VAT jeżeli obowiązujące przepisy nie będą przewidywały zwolnienia. W przypadku wskazania jakiejkolwiek kwoty bez określenia „netto” lub „brutto” – do tej kwoty należy doliczyć obowiązujący w dniu płatności podatek od towarów i usług.

- Dla potrzeb wystawienia faktur VAT, ustala się dane identyfikacyjne w następujący 	sposób:

Nabywca:

Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 766-19-68-498

Płatnik:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98a, 62-100 Wągrowiec

§ 6.

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę.

- Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów robót zostały określone w punkcie 8  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik do SIWZ.

§7.

- Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zasady stosuje się również do dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis stosuje się również do dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, lub jej zmiany których przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmian. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

§ 8.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 dla danej części zamówienia.  Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami określone w § 7 oraz w ust. 1-6 niniejszego paragrafu dotyczą także umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy gdy:

- zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

- zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający ustala termin zgłoszenia uwag - 7 dni od dnia doręczenia informacji 
o zamiarze zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla każdej Części) w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 9.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Dokument gwarancji stanowi faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę.

- Stwierdzone przez Zamawiającego podczas trwania okresu gwarancji wady i usterki  Wykonawca zobowiązuje  się  usunąć na koszt własny, w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia (listem, e-mailem, faxem), a w przypadku nie cierpiącym zwłoki niezwłocznie po zawiadomieniu Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni od daty zgłoszenia wad i usterek. Okres gwarancji przedłużony zostanie o czas naprawy.

§ 10.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
w formie aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 Pzp.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienie takich warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu robót lub uniemożliwiają realizację robót zgodnie z wymaganą technologią, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru. W szczególności odnosi się to do opadów deszczu, gradu lub  śniegu, które spowodują konieczność przerwania robót na co najmniej 3 dni. W tym przypadku  dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy o  liczbę dni tożsamą z liczbą dni podczas których roboty budowlane nie były prowadzone na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych).

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie lub konieczności prowadzenia prac archeologicznych na budowie. W przypadku wstrzymania prac w związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi na okres minimum 3 dni, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy o  liczbę dni tożsamą z liczbą dni podczas których roboty budowlane nie były prowadzone na skutek prowadzonych prac archeologicznych.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do umowy, w przypadku konieczności zapewnienia dłuższego terminu realizacji robót, wynikających z terminów dostaw materiałów lub sprzętu – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się zmianę kierowników budowy i inspektora nadzoru – pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do umowy).

- Dopuszcza się zmianę kwoty umownej: aneksem do umowy – po rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego robót wykonanych – w przypadku wystąpienia różnic między faktycznym zakresem wykonanych robót, a kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót – dopuszcza  się  możliwość  zmiany kwoty umownej do wysokości kosztorysu powykonawczego. Zamawiający warunkuje dokonanie zmian umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego o występujących różnicach. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku cen jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o zastosowanych stawkach czynników produkcji w formularzu ofertowym, stosowane będą średnie stawki czynników produkcji z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia publikowane przez wydawnictwo ORGBUD – SERWIS.

W/w regulacje dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane.

§ 11.

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany   zasad   podlegania   ubezpieczeniom   społecznym   lub   ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o pracowniczych planach kapitałowych”,

- na zasadach i w sposób określony w ust. 11-20, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części  przedmiotu  umowy,  do  której  zastosowanie  znajdzie  zmiana  stawki  podatku  od towarów i usług (VAT).

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni  się, a  wartość  wynagrodzenia  brutto  zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego wynagrodzenia  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za pracę,  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne, lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów.

- W  przypadku  zmiany  wysokości  wynagrodzenia w  następstwie  zmiany  wysokości minimalnego  wynagrodzenia  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym wynagrodzeniu  za  pracę  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  kwotę odpowiadającą  wzrostowi  kosztu  Wykonawcy  w  związku  ze  zwiększeniem  wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi  kosztu  Wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części  wynagrodzenia Pracowników  świadczących  usługi,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym, odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  oni  prace  bezpośrednio  związane  z realizacją przedmiotu umowy.

- W  przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnego lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  kwotę  odpowiadającą  zmianie  kosztu Wykonawcy    ponoszonego  w  związku  z  wypłatą  wynagrodzenia  pracownikom świadczącym  usługi.  Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy  będzie odnosić się  wyłącznie  do  części  wynagrodzenia  pracowników  świadczących  usługi,  o  których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu  zawarcia aneksu,  o którym  mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej  Strony  z  wnioskiem  o  dokonanie  zmiany  wysokości wynagrodzenia  należnego Wykonawcy  wraz  z  uzasadnieniem  zawierającym  zwłaszcza  szczegółowe  wyliczenie całkowitej  kwoty,  o  jaką  wynagrodzenie  Wykonawcy  powinno  ulec  zmianie,  oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku  zmian  wysokości  wynagrodzenia  w  następstwie  zmiany  wysokości minimalnego  wynagrodzenia  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym wynagrodzeniu  za  pracę  i  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace  bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  oraz  części wynagrodzenia  odpowiadającej  temu  zakresowi - w  przypadku  zmiany  wysokości minimalnego  wynagrodzenia  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- pisemne  zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i  po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  w  części  finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  oraz  części  wynagrodzenia odpowiadającej  temu  zakresowi - w    przypadku    zmiany    zasad    podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- pisemne  zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i  po zmianie)pracowników świadczących usługi wraz z  wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w  części  finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  oraz  części  wynagrodzenia odpowiadającej  temu  zakresowi - w    przypadku    zmiany    zasad    gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

- W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  jeżeli  z  wnioskiem  występuje  Zamawiający,  jest  on  uprawniony  do  zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń.

- W  terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa  w ust. 9 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W  przypadku  otrzymania  przez  Stronę  informacji  o  niezatwierdzeniu   wniosku   lub częściowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.

- Wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu realizacji robót budowalnych Zamawiający warunkuje od wyrażenia zgody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z udzieleniem pożyczki zwrotnej.

§ 12

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za nieterminową zapłatę faktur w wysokości odsetek ustawowych,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części).

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla każdej Części), za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 (dla każdej Części) umowy za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla każdej Części), za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla każdej Części), za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (dla danej Części),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub w odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad (dla danej Części)

- za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 (dla danej Części),

- za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów, oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na podstawie § 16 Umowy, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przedmiotowa kara będzie naliczana oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie lub zaświadczenie;

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę, zgodnie z § 16 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 50,00 zł; Przedmiotowa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13.

1. Nadzór nad robotami z ramienia Wykonawcy sprawował będzie kierownik budowy:

–    ………. posiadający uprawnienia budowlane – ……………………..; wpisany na listę ………………..,  pod numerem ewidencyjnym ……………………...

- Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawował będzie Inspektor Nadzoru inwestorskiego:

– ……………… posiadający uprawnienia budowlane numer ewidencyjny …………………. do ………………………………….  wpisany na listę ………………………………..pod numerem ewidencyjnym: …………………………………...

§ 14.

- Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości stanowiącej 5% ceny ofertowej tj.

- dla Części I w wysokości ………………………(słownie:…………)

w formie………………………

- dla Części II w wysokości ………………………(słownie:…………)

w formie………………………

- dla Części  III  w wysokości ……………….(słownie:………………)

w formie ……………………………

- dla Części IV w wysokości ………………(słownie:…………………)

w formie……………………………

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze końcowym i usunięciu usterek), na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

- Pozostała kwota:

- dla Części I w wysokości ………………………(słownie:…………)

- dla Części II w wysokości ………………………(słownie:…………)

- dla Części III w wysokości ……………………..(słownie:………….)

- dla Części IV w wysokości ……………………..(słownie:………….)

stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b)	gdy Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z ustalonym harmonogramem bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)	gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela Zamawiającego,

d)	Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i harmonogramem i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

  - Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu robót do realizacji w terminie określonym w § 2 ust. 2 bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie przekazał ich mimo wezwania przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-d i ust. 2 winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych przypadków.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

  - Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§ 16.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na wykonaniu robót instalacyjnych (ziemnych, prac związanych z podbudową i wykonaniem nawierzchni, prac montażowych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, prac związanych z zagospodarowaniem terenu), w zakresie wszystkich Części.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszych podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszych podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszych podwykonawców zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17.

Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do opłacania polisy ubezpieczeniowej OC, w zakresie: zabezpieczenia roszczeń w wyniku ryzyka niewykonania albo nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz szkód spowodowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia -  przez pełen okres związania umową,  na pełną kwotę wynagrodzenia brutto podaną w ofercie tj. …………………………...zł.

§ 18.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

§ 20.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz  Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:	                                               		                         WYKONAWCA: